Szám: 1-11/2025.								14. sz. napirendi pont

Előterjesztés

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2025. november 26-i rendkívüli, nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztató az iparterületeket érintő TOP pályázattal kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete legutóbb 2025. június 26-i rendes, nyilvános ülésén tárgyalta a Déli iparterület hasznosításával kapcsolatos előterjesztést. Ennek keretében 2 db határozatot hozott a 1397/4 ingatlannal kapcsolatosan, a Gallus Kft. által tervezett beruházás megvalósításának elősegítése érdekében:

- a 78/2025. (VI. 26.) számú határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy kezdeményezi a TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00002 azonosítószámú, „DÉLI IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE” című pályázat „Fejlesztett iparterület (ha)” indikátorának 2,6911 ha mértékű csökkentését és egyúttal felhatalmazta a polgármestert Támogatási Szerződés módosításának benyújtására, a támogatási szerződés módosításával és a visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

- a 79/2025. (VI. 26.) számú határozatában a Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Zalaszentgrót belterület 1397/4 Zalaszentgrót belterület 1397/4, nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával értékesíti és egyúttal felhatalmazta a polgármestert a pályázati eljárás lefolytatásával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére és érvényes és eredményes pályázati eljárás esetén az adás-vételi szerződés megkötésére. A pályázati eljárás eredményesen lefolytatásra került és az érvényes ajánlatot benyújtó „GALLUS” Baromfitenyésztő és Keltető Kft. (8460 Devecser, Levente telep 1.) vevővel az adásvételi szerződés 91.500.000,- Ft + ÁFA vételáron 2025.10.02-án aláírásra került. Jelenleg a tervezett beruházás építési engedélyeztetési eljárása lezárult és a keltető üzem 2025.10.22-én az építési engedélyt megkapta. Emellett nagyberuházásként régészeti feltárási kötelezettség is terhelte a projektet, melyhez 2025.11.06-án került kiadásra feltárási engedély. A régészeti feltárás 2025.11.13-án lezárult.

A fenti határozat alapján a 10. sorszámú módosítási kérelem keretében kezdeményeztük a fenntartási időszakban lévő, TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00002 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási szerződés módosítását „A fejlesztett, vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe” (Ha) indikátor csökkentését 2,7 Ha mértékben, 5 Ha értékről 2,3 Ha értékre. A kérelem 2025. szeptember 3-án – a Gallus Kft. vételi ajánlatát követően, soron kívül - került benyújtásra, elbírálása 2025. november 11-én történt meg.

Az indikátorcsökkenés a projekt költségvetésének módosítását vonta maga után, amit az alábbi táblázat szemléltet:

| Megnevezés | Teljes Költség | Elszámolható költség (támogatás) | Nem elszámolható költség (önerő) |
| --- | --- | --- | --- |
| Módosítás előtti összeg [Ft] | 95.802.565,- | 84.320.521,- | 11.482.044,- |
| 10. módosítás keretében [Ft] | 0,- | - 24.452.951,- | + 24.452.951,- |
| Hatályos összeg [Ft] | 95.802.565,- | 59.867.570,- | 35.934.995,- |

Összeségében a projekt forrásoldalát érintette a csökkentés: a teljes projekt vonatkozásában 24.452.951,- Ft-tal nőtt az önerő és egyúttal csökkent a támogatás összege.

Tekintettel arra, hogy a korábbiakban a teljes támogatás lehívásra – és elszámolásra – került, a jelenlegi csökkentésből adódóan 24.452.951,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett Önkormányzatunknak.

A korábban hivatkozott, 2026. júniusi előterjesztés már részletes tájékoztatást tartalmazott a visszafizetési kötelezettség kezelésére.

Önkormányzatunknak a jóváhagyott szerződésmódosítás és a visszafizetési kötelezettség kézhezvételét követően soron kívül az alábbi intézkedéseket kellett megtennie:

- A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXIII., követeléskezelésről szóló fejezete, illetve az „Egységes működési kézikönyv” elnevezésű 1. sz. melléklet 253.1 szakasza alapján – a visszafizetésre kerülő 24.452.951,- Ft mértékéig, 12 havi részletfizetési kérelmet kellett benyújtani elsődlegesen, ezzel párhuzamosan

- az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján egyedi kérelmet kell benyújtani a teljes visszafizetendő összegre a rendelet – Fejezeti általános tartalékról szóló - 6. fejezetének 14. 1.) e) pontja alapján az általános tartalék terhére történő teljesítése érdekében, amely keret felhasználható „szabálytalanságból, jogosulatlan forrásfelhasználásból adódó, a kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a visszaköveteléssel érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás összege és a visszakövetelt összeg után fizetendő kamat megfizetésére, ha a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik”.

A jelenlegi (nemzet)gazdasági helyzetben a beruházások támogatása kiemelt prioritással bír, kiemelten a hazai tulajdonosi körrel rendelkező, a mezőgazdaság és élelmiszer ágazatban működő vállalkozások tekintetében, így a visszafizetendő összegre igényelhető támogatás pozitív elbírálása – az Irányító Hatóság személyes egyeztetés során adott tájékoztatása alapján is – nagy bizonyossággal várható.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést a 2025. november 20-án tartott ülésén megtárgyalta és a 105/2025. (XI. 20.) számú határozatával a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni majd az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

Határozati javaslat:

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00002 azonosítószámú, „DÉLI IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE” című pályázattal kapcsolatos tájékoztatást elfogadja és a Magyar Államkincstár által megállapított 24.452.951,-Ft visszafizetési kötelezettséget tudomásul veszi.

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXIII., követeléskezelésről szóló fejezete, illetve az „Egységes működési kézikönyv” elnevezésű 1. sz. melléklet 253.1 szakasza alapján 12 hónapon belüli időtartamra szóló részletfizetési kérelem benyújtásával és az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet Fejezeti általános tartalékról szóló - 6. fejezetének 14. 1.) e) pontja alapján az általános tartalék terhére történő teljesítése érdekben egyedi kérelem benyújtásával.

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár által megállapított 24.452.951,-Ft és kamatai visszafizetési kötelezettség fedezetét a 2026. évi költségvetése terhére biztosítja.

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Baracskai József polgármestert, hogy a visszafizetési kötelezettség részletekben történő teljesítése és annak központi tartalék terhére történő finanszírozása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2026. szeptember 30.

Felelős: Baracskai József polgármester

Zalaszentgrót, 2025. november 21.

|  | Baracskai József polgármester |
| --- | --- |

A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel.

|  | Dr. Simon Beáta jegyző |
| --- | --- |